Sebastian Kolański

Harmonogram prac na projektem inżynierskim

Aplikacja do wynajmowania przestrzeni biurowych

Cel pracy:

Stworzenie aplikacji webowej z wykorzystaniem frameworka Laravel i REST API. Aplikacja działałaby na zasadzie portalu ogłoszeniowego, gdzie właściciele samodzielnie zgłaszają biuro do wynajęcia, a klienci strony mogą zarezerwować i zarządzać wynajętymi przestrzeniami biurowymi przez stronę internetową.

Zakres pracy i kamienie milowe:

- Analiza rynku: poznanie trendów rynkowych, analiza stron z podobnymi rozwiązaniami

- Zdefiniowanie wymagań: stworzenie diagramów ERD, definiowanie przypadków użycia

- Projektowanie interfejsu graficznego

- Projektowanie bazy danych: struktura bazy, zdefiniowanie relacji między tabelami

- Implementacja (przy użyciu Frameworka Laravel I REST API): konfiguracja środowiska, implementacja głównych funkcji aplikacji, obsługa widoków

- Zabezpieczenie (przy użyciu tokena JWT)

- Testowanie

- Optymalizacja

- Dokumentacja

Funkcjonalności:

- Logowanie i rejestracja użytkowników (role użytkowników, podgląd profilu, czat, edycja i usuwanie)

- Dodawanie ogłoszeń (możliwość zgłoszenia przestrzeni biurowej do wynajęcia, ogłoszenia czekają na potwierdzenie przez administratora)

- Zarządzanie dodanymi ogłoszeniami (edycja, usuwanie, podgląd w jaki sposób przestrzeń funkcjonuje)

- Wynajmowanie całej przestrzeni biurowej/osobnego biurka w przestrzeni biurowej (godziny/tygodnie/miesiące, jednorazowo/abonament)

- Zarządzanie wynajmowanymi przestrzeniami

- Opinie

Diagram Gantta:

| lp. | Zadanie | Data rozpoczęcia | Czas (tygodnie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analiza rynku | 27.maj | 2 |
| 2 | Zdefiniowanie wymagań | 10.cze | 3 |
| 3 | Projektowanie interfejsu graficznego | 01.lip | 4 |
| 4 | Projektowanie bazy danych | 29.lip | 1 |
| 5 | Implementacja | 05.sie | 9 |
| 6 | Zabezpieczenie | 07.paź | 3 |
| 7 | Testowanie | 28.paź | 3 |
| 8 | Optymalizacja | 18.lis | 4 |
| 9 | Dokumentacja | 16.gru | 2 |

Szczegółowy rozkład zadań: